## Slide 1: REPORT Automação de Testes Poupa Brasil 02.03.2022

## Slide 2: AGENDA
Mapeamento de Módulos
Sprint 2: Backoffice - Usuários
Resultados
Histórico de Cobertura de Regra de Negócio por Sprint
Observações da sprint
Cronograma de Entrega

## Slide 3: Mapeamento de Módulos
Chart: 
| Backoffice - Home | Backoffice - Home/Esqueci | Backoffice - Usuários | Backoffice - Perfis | Backoffice - Carteiras | Backoffice - Afiliados | Backoffice - Aplicações | Backoffice - Resgates | Backoffice - Parametrizações | Backoffice - Cadastro | Backoffice - Informe de Rend. | Cadastro de PF - Login/Esqueci | Cadastro de PF - Cadastro | Home - (Cliente) | Minha Conta - (Cliente) | Extrato - (Cliente) | Investir - (Cliente)
Quantidade de Cenários Por Módulo | 6 | 29 | 52 | 76 | 29 | 24 | 67 | 56 | 17 | 108 | 22 | 16 | 141 | 32 | 49 | 26 | 19

## Slide 4: Sprint 2: Usuários
Data Início da Automação
18.02.2022
Data Final da Automação
04.03.2022
Chart: 
| Quandidade
Cobertura de Regra de Negócio Priorizada | 52
Fluxos Automatizados para Cobertura de Regras | 3

## Slide 5: Resultados
Cobertura testes automatizados
Total da priorização
Chart: Visão de Entrega da Automação
| Qtde Cenários
Automatizados | 52
Não Automatizados
100% Concluído
Chart: 
| Automatizados | Não Automatizados
100% | 1 | 0
Tempo Total de Execução: 4 minutos e 27 segundos.

## Slide 6: Histórico de Cobertura de Regra de Negócio por Sprint
Chart: Cobertura Priorizada de Regra de Negócio por Sprint
| Cobertura de Regra de Negócio
Sprint 1 | 32
Sprint 2 | 52
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7

## Slide 7: Cronograma de Entrega
Sprint | Funcionalidade | Data Início | Data Final | Observação
Sprint 1 | Backoffice – Tela Inicial Backoffice – Login e Esqueci minha senha | 07/02/2022 | 18/02/2022 | 100% Automatizado
Sprint 2 | Backoffice – Usuários | 18/02/2022 | 04/03/2022 | 100% Automatizado
Sprint 3 | Backoffice – Perfil | 07/04/2022 | 18/03/2022 | ?
Sprint 4 | Backoffice – Carteiras | 21/03/2022 | 01/04/2022 | ?
Sprint 5 | Backoffice – Afiliados | 04/04/2022 | 15/04/2022 | ?
Sprint 6 | Backoffice – Aplicações | 18/04/2022 | 29/04/2022 | ?
Sprint 7 | Backoffice – Resgates | 02/05/2022 | 13/05/2022 | ?
Sprint 8 | Backoffice – Parametrizações | 16/05/2022 | 27/05/2022 | ?
Sprint 9 | Backoffice - Cadastros | 30/06/2022 | 10/07/2022 | ?
Sprint 10 | Backoffice – Informe de Rendimentos | 13/07/2022 | 21/07/2022 | ?
Sprint 11 | Á definir |  |  | ?

## Slide 8: Cobertura Manual x Cobertura Automatizada
Chart: 
| Cobertura Manual | Cobertura Automatizada
Cenários de Teste | 683 | 83
Temos um total de 767 cenários criados para teste, deste montante, 683 (89%) ainda são validados de forma manual, 84 (11%) cenários são validados através do robô automatizado e 0 não cabem automação.
Consideramos que não cabe automação, tudo o que envolva: integração com outras plataformas, logs, api, e testes não funcionais.